Cronología:
Mes	Etapa	Duración
Mes 1	Definición de Necesidades	1 mes
Mes 2	Análisis de Viabilidad y Competencia	0.5 meses
Mes 2	Diseño de la Plataforma	0.5 meses
Mes3-4	Codificación y Desarrollo	2 meses
Mes 5	Pruebas de Funcionamiento y Rendimiento	0.5 meses
Mes 5	Validación de la Plataforma	0.5 meses
Mes 6	Mantenimiento y Evolución Continua	1 mes

Mes 1 - Definición de Necesidades (1 mes)
Actividades:
Reuniones iniciales para entender los requisitos y desafíos específicos de los usuarios.
Investigación de mercado para identificar necesidades y oportunidades de negocio.
Objetivo: Establecer una visión clara de lo que la plataforma debe lograr.

Mes 2 - Análisis de Viabilidad y Competencia (0.5 meses)
Actividades:
Estudio de soluciones competidoras y análisis de fortalezas y debilidades.
Evaluación de recursos financieros, tecnológicos y de personal.
Objetivo: Definir las funcionalidades clave y tomar decisiones estratégicas sobre el alcance del proyecto.
Diseño de la Plataforma (0.5 meses)
Actividades:
Creación de prototipos de la interfaz y diseño de la estructura de navegación.
Diseño de flujos de usuario y planificación de la disposición visual de los elementos clave.
Objetivo: Desarrollar un diseño que sea atractivo y fácil de usar.

Meses 3 y 4 - Codificación y Desarrollo (2 meses)
Actividades:
Desarrollo del backend y frontend de la plataforma.
Integración de bases de datos y programación de las funcionalidades principales.
Realización de pruebas continuas para asegurar una integración eficiente.
Objetivo: Construir la base técnica de la plataforma y lograr un producto funcional.

Mes 5 - Pruebas de Funcionamiento y Rendimiento (0.5 meses)
Actividades:
Pruebas exhaustivas de cada funcionalidad y revisión de rendimiento.
Verificación de compatibilidad en distintos dispositivos y navegadores.
Objetivo: Asegurar que la plataforma sea estable, funcional y rápida.
Validación de la Plataforma (0.5 meses)
Actividades:
Recopilación de feedback de usuarios de prueba y corrección de errores.
Verificación de que la plataforma cumple con las especificaciones y necesidades del usuario.
Objetivo: Validar que la plataforma está lista para ser lanzada con confianza.

Mes 6 - Mantenimiento y Evolución Continua (1 mes)
Actividades:
Implementación de mejoras y ajustes basados en el feedback inicial post-lanzamiento.
Mantenimiento regular para asegurar el buen funcionamiento de la plataforma.
Objetivo: Mantener y mejorar la plataforma en respuesta a las primeras experiencias de los usuarios.